# الملحق 4: نموذج اختصاصات المُيسّر

ملاحظة أولية: تعتبر هذه الاختصاصات ذات صلة خاصة بالميسّرين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة (المميَّزة بالنص الأحمر). يمكن لجهات التنسيق الأخرى استخدام النموذج وتعديله وفقاً لأغراضهم.

#### الإطار الزمني والنواتج المستهدفة

يجب على المُيسِّر، إذا كان قد وظِّفَ لتنفيذ التشاور مع أصحاب المصلحة من أجل ملء المسح الخاص بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة، أن يتبع بعض الخطوات القياسية، والتي قد تُعدِّلها جهة التنسيق الوطنية المعنيّة بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة،  طبقاً لظروف البلد المعني، سواء في مرحلة الإعداد أو التشاور أو التقديم.

| مرحلة العملية | تقدير أيام العمل المطلوبة | النواتج/المُخرجات المتوقعة |
| --- | --- | --- |
| الإعداد | يوم واحد | الانتهاء من جمع وإعداد مادة القراءة المُسبَقة للمشاركين إعداد قائمة المشاركين والدعوات (لكي تُرسل، في الحالة المُثلى، إلى جهة التنسيق المعنيّة بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة) تيسير الأمور اللوجستية (بالتنسيق مع جهة التنسيق للمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة)، بما في ذلك مكان الاجتماع و/أو منصة الاستضافة عبر الإنترنت وضع مسودة جدول أعمال حلقة العمل |
| التشاور | 2-3 أيام | جمع إجابات أصحاب المصلحة على المسح وترتيبها في المسح إرسال الملاحظات التعقيبية المستقاة من أصحاب المصلحة على المسح إلى جميع المشاركين في العملية |
| التقديم | يوم-يومان | إعداد النسخة النهائية من المسح الخاص بالمؤشر 6-5-1 لكي تقوم جهة التنسيق المعنيّة بالمؤشر 6-5-1 باستعراضه والتحقق من صحته إعداد مسوَّدة تقرير التشاور مع أصحاب المصلحة وتقديمه إلى المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة (بالنسبة للبلدان التي تتلقى المساعدة من برنامج الدعم في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة) جهة التنسيق |

#### الأنشطة التفصيلية

يوصى بأن يتَّبِع المُيسّر بحرص العملية المقترحة على النحو المبيَّن تفصيلاً في دليل التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة وأن يستخدم المعلومات الواردة في بوابة بيانات الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويتمثل دور المُيسّر، في جميع الأوقات، في دعم المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة. تقوم جهة التنسيق بتيسير عملية التشاور وملء المسح الخاص بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة . ويمكن تخليص الأنشطة في كل مرحلة على النحو التالي:

(1) في مرحلة الإعداد:

- جمع واستعراض المعلومات ذات الصلة بالنسبة للسياق الوطني، على النحو المذكور في دليل التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة .

- تصميم عملية التشاور، بما في ذلك مكان (أماكن) الانعقاد وتاريخ (تواريخ) حلقة (حلقات) العمل التي ستُعقَد شخصياً أو عبر الإنترنت أو بصيغةٍ مختلطة و/أو غيرها من سُبُل التشاور، مع النظر في الموارد المتاحة وظروف البلاد وآليات المشاركة الشائعة. إذا كانت عملية التشاور بأكملها أو بأجزاءٍ منها سوف تُعقَد بصيغةٍ افتراضية، يُستحسن أن تتوافر لدى المُيسّر خبرة في تيسير الاجتماعات عبر الإنترنت، وعلى أي حال، ينبغي أن يسعى المُيسّرون للإلمام بأفضل الممارسات في هذا المجال.

- إعداد قائمة بالمشاركين لكي توجَّه إليهم الدعوة للاشتراك في العملية، على أن تؤخذ في الاعتبار معايير التنوُّع بين القطاعات وصور التنوُّع الأخرى، باستخدام المبادئ التوجيهية للمشاركة والإدماج الواردة في القسم 2 من دليل التشاور مع أصحاب المصلحة. يجب أن تُرسَل الدعوات إلى المشاركين من خلال جهة التنسيق للمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة.

- ضمان إرسال الدعوة ومواد القراءة المُسبَقة إلى جميع المشاركين قبل العملية بوقتٍ كافٍ لتيسير مشاركتهم في العملية. قد يتفاوت الوقت بين إرسال الدعوة وانعقاد العملية من بلدٍ إلى آخر، ولكن ينبغي بوجه عام إرسال الدعوة للمشاركين قبل أسبوعَين على الأقل من أي فعالية.

- من بين سُبُل التشاور الأخرى، قد يتعيَّن على المُيسّر تنظيم جلسة مسبقة للتعارف، سواء بالحضور الشخصي أو افتراضياً، بحضور جميع المشاركين أو مجموعة منهم، لضمان أن يكون لديهم فهم جيد للمسح ومعناه والمنهجية المتبعة.

(2) في مرحلة التشاور:

- يُرجى تيسير عملية التشاور وإتمام أهدافها، تحت قيادة جهة التنسيق المعنيّة بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة أو أعلى مسؤول حكومي مشارك في المشاورات، مع النظر في المبادئ التوجيهية المبيَّنة تفصيلاً في دليل التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن  المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة.

- يُرجى التأكُّد من ملء النتائج والمربَّعين السرديين لكل سؤال.

(3) في مرحلة التقديم:

- يُرجى الاجتماع مع جهة التنسيق المعنيّة بالمؤشر 6-5-1 للانتهاء من تقييم المسح والمحتويات، بما في ذلك ملحقات المسح. سوف يكون لجهة التنسيق المعنيّة بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة القرار النهائي بالنسبة لنتائج المسح ومحتوياته.

- تقديم مسوَّدة تقرير التشاور مع أصحاب المصلحة إلى جهة التنسيق للمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة. للمراجعة والتصديق (بالنسبة للبلدان التي تتلقّى المساعدة من برنامج الدعم في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة)، وبمجرد التصديق، يُرسَل إلى برنامج دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة على العنوان sdg6iwrmsp@gwp.org.

- المتابعة مع جهة التنسيق المعنيّة بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة حتى تقديم المسح المكتمل إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. يمكن الاطّلاع على تفاصيل عملية التقديم في القسم 6 من دليل رصد المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة.

#### دورة تدريب المُيسّرين عبر الإنترنت في مجال المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة.

تُتاح هنا دورة تدريبية لتدريب المُيسرين عبر الإنترنت في مجال المؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة   بالنسبة للبلدان التي تتلقّى دعماً مباشراً من برنامج دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، يجب الحصول على درجة نجاح تبلغ 60% على الأقل في الدورة ليُعتمَد كمُيسر. سوف تُصدَر شهادة لجميع المشاركين الناجحين. من المتوقع أن تستغرق الدورة التدريبية عبر الإنترنت نحو 4-6 ساعات لإتمامها، وسوف تختبر الكفاءات الأساسية والمعارف التي يحتاج إليها المُيسِّر.

#### أي أسئلة؟

إذا كان لدى المُيسّرين أية أسئلة منهجية أو مفاهيمية تتعلق بمحتوى المسح، فيمكنهم مراسلة مكتب المساعدة الخاص بالمؤشر 6-5-1 لأهداف التنمية المستدامة. (iwrmsdg651@un.org). إذا كانت هناك أية أسئلة تتعلَّق بالنهج المتبع إزاء التشاور مع أصحاب المصلحة المتعدّدين، فيمكنهم مراسلة sdg6iwrmsp@gwp.org.